全国山洪灾害防治规划

分阶段汇总指导意见

全国山洪灾害防治规划领导小组办公室

二○○四年六月

全国山洪灾害防治规划分阶段汇总指导意见
目前各省（区、市）山洪灾害防治规划编制工作已全面开展，按计划应于近期完成。根据全国山洪灾害防治规划工作的总体安排，下一步应汇总各省（区、市）规划基础资料和成果，编制全国山洪灾害防治规划。

经研究，全国山洪灾害防治规划汇总分二个阶段，第一阶段汇总各省（区、市）规划基础资料，第二阶段汇总各省（区、市）规划成果。各省（区、市）要高度重视全国规划的分阶段汇总工作，全国山洪灾害防治规划领导小组办公室将及时以简报的形式反映各省（区、市）的工作情况和全国汇总工作进展。

分阶段汇总对各省（区、市）的总体要求：

（1）各省（区、市）需认真填写要求的基础资料和成果（详见附件），确保资料的真实、可靠；

（2）山洪灾害防治规划涉及面广，情况复杂，全国基础资料和规划成果汇总时间相对较短，若各地在资料整理过程中有疑问，须及时与全国规划编写组专家联系，以保证基础资料和规划成果填写的一致性。
（3）对各省（区、市）的基础资料和规划成果将采用全国山洪灾害防治规划信息系统进行汇总，为此，各省（区、市）需提供基础资料和规划成果表的Excel电子文件和各类图的电子文件。

各阶段汇总具体内容和要求以及规划报告的提交时间安排如下：

一、第一阶段汇总内容与要求
1、汇总内容

汇总各省（区、市）规划基础资料（包括山洪灾害防治区划）。各省（区、市）需提交的基础资料详见附件。附件要求的基础资料对《全国山洪灾害防治规划技术大纲》第二章“基础资料调查、收集与整理”和《全国山洪灾害防治规划地形地质区划技术细则》所要求的基础资料作了适当简化和少量补充。
应说明的是技术大纲要求的基础资料尽管有些在这次未纳入全国汇总，但是这些资料是各省（区、市）规划的基础，各地应认真收集、整理，并自行归档。

2、汇总要求

各省（区、市）先将基础资料电子文件通过E-Mail方式发送至全国规划技术牵头单位长江水利委员会（以下简称“长江委”），长江委及时对各地的基础资料整理工作提出具体意见，各地根据意见进一步整理资料，并参加随后由全国规划领导小组办公室组织的分片基础资料集中汇总。基础资料的汇总工作于8月中旬全面完成。

各省（区、市）规划资料和成果电子文件的发送方式为：①安装Cuteftp程序；②连接FTP：//202.103.25.239；③将电子文件拷入FTP：//202.103.25.239/incoming/guihua。

分片集中汇总的省份和时间安排如下：

第一组：陕西省、宁夏回族自治区、甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、四川省；这些省（区、市）基础资料电子文件于7月15日前发送至长江委，长江委于7月19日前对各地基础资料整理工作提出具体意见，集中汇总时间为8月1～4日。

第二组：重庆市、云南省、贵州省、广西壮族自治区、湖南省、湖北省、河南省；这些省（区、市）基础资料电子文件于7月19日前发送至长江委，长江委于7月23日前对各地基础资料整理工作提出具体意见，集中汇总时间为8月5～8日。

第三组：黑龙江省、吉林省、辽宁省、北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省；这些省（区、市）基础资料电子文件于7月23日前发送至长江委，长江委于7月27日前对各地基础资料整理工作提出具体意见，集中汇总时间为8月9～12日。

第四组：安徽省、江西省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省、海南省；这些省（区、市）基础资料电子文件于7月27日前发送至长江委，长江委于7月31日前对各地基础资料整理工作提出具体意见，集中汇总时间为8月13～16日。

二、第二阶段汇总内容与要求
1、汇总内容

汇总各省（区、市）规划成果。各省（区、市）需提交的基础成果表、图详见附件。
2、汇总要求

采取与第一阶段汇总类似的方式。各省（区、市）先将规划成果电子文件通过E-Mail方式发送至长江委，长江委对各地的规划成果提出具体意见，各地根据意见进一步修改，并参加随后由全国规划领导小组办公室组织的分片规划成果集中汇总。规划成果的汇总工作于9月中旬全面完成。

各组规划成果汇总时间安排如下：

第一组：各省（区、市）规划成果电子文件于8月16日前发送至长江委，长江委于8月20日前对各地规划成果提出具体意见，集中汇总时间为9月1～4日。

第二组：各省（区、市）规划成果电子文件于8月20日前发送至长江委，长江委于8月24日前对各地规划成果提出具体意见，集中汇总时间为9月5～8日。

第三组：各省（区、市）规划成果电子文件于8月24日前发送至长江委，长江委于8月28日前对各地规划成果提出具体意见，集中汇总时间为9月9～12日。

第四组：各省（区、市）规划成果电子文件于8月28日前发送至长江委，长江委于9月1日前对各地规划成果提出具体意见，集中汇总时间为9月13～16日。

三、规划报告完成的时间要求
各省（区、市）于9月底向全国规划领导小组办公室提交规划报告正式稿。全国规划报告初稿于10月底完成，经征求意见，于11月底完成送审稿；经审查，于年底完成规划报告。
附件一

各省（区、市）需提交的规划基本资料和规划成果表

1  规划基本资料表

1.1  水文、气象

表1.1-1         省（区、市）流域及河流特征统计资料表

	序号
	小流域名称
	所在水系
	流域面积(km2)
	主沟长度(km)
	主沟比降(‰)
	山洪灾害类型
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	       规划范围内有小流域    条，其中以溪河洪水灾害为主的小流域    条，以泥石流灾害为主的小流域    条，以滑坡灾害为主的小流域    条。


注：本表对技术大纲附表2-2-1作适当调整；“备注”中注明小流域以哪种类型的山洪灾害为主。

表1.1-2       省（区、市）气象台（站）观测情况统计表

	序号
	台(站)名
	所在地
	测控范围
	观测内容
	雨量观测年限
	雨量观测方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表对技术大纲附表2-2-2作适当调整；“雨量观测年限”填写观测的起、止年份，“雨量观测方式”填写人工或自计。

表1.1-3      省（区、市）水文及雨量站观测情况统计表

	序号
	站名
	所在流域
	所在地
	位置
	测站类型
	水文站控制面积(km2)
	水文站观测内容
	雨量观测方式
	观测

年限

	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表对技术大纲附表2-2-3作适当调整；只统计控制流域面积不超过1000km2的水文站；雨量站应包括水文部门和气象部门的站点；“雨量观测方式”、“观测年限”同上表说明。

表1.1-4        省（区、市）山洪多发区域代表站暴雨极值表    雨量单位：mm
	序号
	代表站

名称
	最大10分钟
	最大30分钟
	最大1小时
	最大3小时
	最大6小时
	最大24小时
	备注

	
	
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表是技术大纲附表2-2-4中代表站各时段暴雨极值的汇总统计表，表中时段暴雨时间指起始时间，代表站必须能够代表区域暴雨情况。

表1.1-5      省（区、市）山洪多发区域代表站暴雨多年均值表   雨量单位：mm
	序号
	代表站名称
	最大1小时
	最大3小时
	最大6小时
	最大24小时
	备注

	
	
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表是技术大纲附表2-2-4中代表站各时段年最大暴雨均值的汇总统计表，表中时段暴雨时间指起始时间，代表站必须能够代表区域暴雨情况。

表1.1-6      山洪暴发时对应的    站或调查暴雨特征值表

	序号
	山洪灾害发生地点
	山洪灾害发生时间
	对应雨量站名
	10分钟
	30分钟
	1小时
	3小时
	6小时
	24小时
	备注

	
	
	
	
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	雨量
	时间
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表对技术大纲附表2-2-5和附表2-2-6作适当归并调整；根据实测或调查资料统计，同一灾害地点只有一个站或一个调查点填一行，有二个站或二个调查点填二行，依此类推。三种灾害能分开的应加以备注。

1.2  地形、地质

表1.2-1             省（区、市）泥石流档案表
注：本表即为技术大纲附表2-3-1。

	沟名
	
	调查编号
	
	调查单位
	

	地理位置
	E:
	
	省     地区(州)     县(市)
	县级邮编
	

	
	N:
	
	               乡(镇)          村
	联系电话
	

	泥石流沟与主河关系

	主河名称
	泥石流沟位于主河的
	沟口至主河道距离(m)

	
	□左岸  □右岸
	

	泥石流沟主要参数、现状及灾害史调查

	沟口巨石大小(m)
	Φa
	Φb
	
	Φc

	
	
	
	
	

	泥砂补给途径
	□面蚀 □沟岸崩滑 □沟底再搬运
	补给区位置
	□上游 □中游 □下游

	降雨特征值
	H年max
	H年均值
	H日max
	H日均值
	H时max
	H时均值
	H10分钟max
	H10分钟均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沟口扇形地

特征
	扇形地完整性(%)
	
	扇面冲淤变幅
	±
	发展趋势
	□下切 □淤高

	
	扇长(m)
	
	扇宽(m)
	
	扩散角(°)
	

	
	挤压大河
	□河形弯曲主流偏移  □主流偏移  □主流只在高水位偏移  □主流不偏                                                                

	地质构造
	□顶沟断层 □过沟断层 □抬升区 □沉降区 □褶皱 □单斜
	地震烈度(度)
	

	不良地质体

情况
	滑    坡
	活动程度
	□严重 □中等 □轻微
	规模
	□大 □中 □小

	
	人工弃体
	活动程度
	□严重 □中等 □轻微
	规模
	□大 □中 □小

	
	自然堆积
	活动程度
	□严重 □中等 □轻微
	规模
	□大 □中 □小

	土地利用(%)
	森林
	灌丛
	草地
	缓坡耕地
	荒地
	陡坡耕地
	建筑用地
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防治措施现状
	□有 □无
	类型
	□稳拦  □排导  □避绕  □生物工程

	监测措施
	□有 □无
	类型
	□雨情  □泥位  □专人值守

	威胁危害对象
	□城镇 □村寨 □铁路 □公路 □航运 □饮灌渠道 □水库 □电站 □工厂 □矿山

□农田 □森林 □输电线路 □通讯设施 □国防设施 

	
	威胁人口(人)
	
	威胁资产(万元)
	

	灾害史
	发生时间

(年/月/日)
	死亡

（人）
	大牲畜

损失

（头）
	房屋（间）
	农田（亩）
	公共设施
	直接

经济损失

（万元）

	
	
	
	
	全毁
	半毁
	全毁
	半毁
	道路

（km）
	桥梁

（座）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泥石流特征
	容重(t/m3)
	
	流量(m3/s)
	
	泥位(m)
	


	表1.2-2 
	    省（区、市）滑坡档案表

	滑坡名称
	
	滑坡编号
	

	流域编码
	
	河、沟、谷名称：
	岸别：□左岸 □右岸

	行政位置
	   省(市、自治区)      地区(州)     县(市)      (区)        乡(镇)       村

	地理位置
	(1)东经      º     ′    ″
	图幅坐标
	Y:_______________________________

	
	(2)北纬      º     ′    ″
	
	X:_______________________________

	滑动时间
	□老滑坡  □新滑坡   
	发生时间：      年    月    日     时    分

	治理程度
	
	稳定状态
	

	几何参数
	前缘高程
	
	后缘高程
	

	
	前缘宽度
	
	沟底高程
	

	
	平均长度
	
	水平面积(m2)
	

	
	平均厚度
	
	滑坡体积(m3)
	

	
	平均宽度
	
	平均坡度
	

	滑坡地质结构
	主要物质组成(可多选)： □碎石土 □粘性土 □黄土□人工填土 □碳酸盐  □砂岩  □泥(页)岩 □煤层      □千枚岩  □片岩  □板岩  □火成岩
	基岩
	地层
	

	
	
	
	岩性
	

	
	
	
	产状
	

	
	滑动方向
	      º     ′
	主滑带
	物质
	

	
	滑体形态
	□半圆 □矩形 □舌形 □不规则
	
	厚度
	

	
	滑面形态
	□弧线 □折线 □直线 
	
	产状
	

	洪水位(m)
	
	枯水位(m)
	

	地下水
	埋深(m)：
	露头： □上升泉  □下降泉  □渗水或浸水

	
	化学类型：
	流量： ______________升/分   

	
	补给源： □降雨      □溪河沟     □人工(工业或生活排水) 

	人类活动及影响
	活动：
	□坡面开挖     □回填堆载     □建筑工程     □治理工程

	
	影响：
	□变形增大     □变形减缓     □无变化

	近期变形迹象
	□表面位移  □开裂  □错动  □塌陷  □鼓胀  □房屋开列损毁  □树木变形。

	后期改造形式
	□蠕动   □滑动    
	山洪影响形式
	□ 坡脚掏蚀      □整体滑塌

	破坏模式
	□牵引式  □推移式   
	

	危害评价
	既往灾害
	毁房(间)________,   死亡(人)________________,

直接经济损失(万元)__________________

	
	潜在危害
	房屋(间)________,    人口(人) ________________, 

财产(万元)__________________

	
	其他危害对象
	□铁路 □公路 □厂矿 □农田 □水利设施  □电站 □输电线路  □通讯线路  □森林    □国防设施  □其他

	平面示意图
	剖面示意图


注：本表即为技术大纲附表2-3-2。

以下表1.2-3(1)～表1.2-3(3)、表1.2-4(1)～表1.2-4(3)、表1.2-5(1)～表1.2-5(3)、表1.2-6～表1.2-12为“地形地质区划技术细则”中要求填写的表格，各表格的填写说明详见该细则。
表1.2-3(1)    　   省（区、市）溪河洪水档案表＿基本情况
	统一编号
	用户编号
	沟名
	行政位置
	经度
	纬度
	X坐标
	Y坐标
	图幅

编号
	流域面积

(km2)
	主沟长度

(km)
	沟床比降
	已知发生山洪灾害次数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-3(2)    　   省（区、市）溪河洪水档案表＿特征参数
	统一编号
	某次发生时间
	降雨开始时间
	最大雨强出现时间
	降雨历时
	降雨总量
	最大雨强至灾害发生的时距
	降雨发生至灾害发生时距
	最高水位

(m)
	最大洪水流

量(m3/s)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-3(3)    　   省（区、市）溪河洪水档案表＿灾害评价
	统一编号
	某次发生时间
	死亡人口

(人)
	损毁房屋(间)
	道路、桥梁等基础设施损毁情况
	其它财产损失
	直接经济损失(万元)
	威胁人口(人)
	威胁财产
	威胁其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-4(1)    　   省（区、市）泥石流档案表＿基本情况
	统一编号
	用户编号
	沟名
	行政位置
	经度
	纬度
	X坐标
	Y坐标
	图幅编号
	泥石流规模-堆积扇的体积
	已知灾害发生次数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-4(2)    　   省（区、市）泥石流档案表＿特征参数
	统一编号
	流域面积

(km2)
	主沟长度

(km)
	沟床比降
	堆积扇长度
	堆积扇宽度
	堆积扇扩散角
	泥砂补给途径
	补给区位置

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-4(3)    　   省（区、市）泥石流档案表＿危害评价
	统一编号
	某次发生时间
	死亡人口(人)
	损毁房屋(间)
	道路、桥梁等设施损毁情况
	其它损失
	直接经济损

失(万元)
	威胁人

口(人)
	威胁财产
	威胁其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-5(1)    　   省（区、市）滑坡档案表＿基本情况
	统一编号
	用户编号
	滑坡名称
	行政位置
	经度
	纬度
	X坐标
	Y坐标
	图幅编号
	滑坡面积
	滑坡体积
	稳定状态
	滑坡时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-5(2)    　   省（区、市）滑坡档案表＿特征参数
	统一编号
	前缘高程(m)
	后缘高程(m)
	沟底高程(m)
	平均坡度
	滑体物质组成
	滑床（基岩）物质组成

	
	
	
	
	
	
	


表1.2-5(3)    　   省（区、市）滑坡档案表＿危害评价
	统一编号
	山洪影响形式
	破坏模式
	既往灾害-死亡人口(人)
	既往灾害-损毁房屋(间)
	既往灾害-

直接经济损失

(万元)
	潜在危害-人口

(人)
	潜在危害-房屋

(间)
	潜在危害-财产

(万元)
	潜在灾害-其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-6    　   省（区、市）溪河洪水、泥石流、滑坡易发程度分区指标

	分区
	判别指标

	
	溪河洪水
	泥石流
	滑坡

	
	次/km2
	次（条）/km2
	堆积扇固体物（m3/km2）
	个/km2
	面积

m2/km2
	体积

m3/km2

	高易发区
	
	
	
	
	
	

	中易发区
	
	
	
	
	
	

	低易发区
	
	
	
	
	
	


表1.2-7               溪河洪水易发程度分区表

	小流域

统一编号
	小流域名称
	小流域面积

(km2)
	溪河洪水

发生次数
	单位面积发生溪河洪水的次数
	易发程度

（高、中、低）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表1.2-8              泥石流易发程度分区表

	小流域

统一编号
	小流域名称
	小流域面积

(km2)
	泥石流

发生次数
	单位面积发生泥石流的次数
	易发程度

（高、中、低）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表1.2-9               滑坡易发程度分区表

	小流域

统一编号
	小流域

名称
	小流域面积

(km2)
	滑坡个数
	滑坡总面积
	滑坡总体积
	单位面积发生滑坡的次数
	易发程度（高、中、低）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表1.2-10     山洪灾害（三类灾害综合）易发程度分区表

	小流域

统一编号
	小流域

名称
	小流域面积

(km2)
	溪河洪水易发程度
	泥石流

易发程度
	滑坡

易发程度
	山洪灾害（三类灾害综合）

易发程度

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表1.2-11 山洪及其诱发的泥石流、滑坡易发程度与地形坡度、地层岩性统计分析表

	灾害

类型
	易发程度
	地形坡度
	地层岩性

	
	
	<10°
	10°-25°
	25°-45°
	>45°
	极硬
	次硬
	次软
	极软
	软硬相间
	各类土体

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪河

洪水
	高发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	中发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	低发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	泥石流
	高发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	中发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	低发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	滑坡
	高发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	中发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	低发区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注： 表中所填分别为高、中、低易发区的面积占三者之和的百分数。


表1.2-12    山洪及其诱发的泥石流、滑坡易发程度与地貌统计分析表

	灾害类型
	易发程度
	地貌分区

	
	
	丘陵
	小起伏山地
	中起伏山地
	大起伏山地
	极大起伏山地
	黄土梁峁台塬
	风积地貌
	湖(海)积台地
	冲积台地
	洪积台地
	冰水（碛）台地
	熔岩堆积台地
	剥蚀台地
	低海拔平原
	中海拔平原
	中高海拔平原
	高海拔平原
	高寒高原
	现代冰川
	湖泊

	溪河洪水
	高易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	低易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泥石流
	高易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	低易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	滑坡
	高易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	低易发区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3  水土流失

表1.3-1                          省（区、市）水土流失现状调查表
                                                                                     面积单位：km2
	县名
	土地总面积
	无明显流失面积
	水力侵蚀面积
	侵蚀模数[t/(km2·a)]
	风力侵蚀面积
	冻融侵蚀面积
	工程侵蚀面积

	
	
	面积
	占总

面积

（%）
	轻度流失
	中度流失
	强度流失
	极强度流失
	剧烈流失
	
	
	
	

	
	
	
	
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表2-3-1；水土流失现状以全国第二次遥感调查数据为准；工程侵蚀是指各类开发建设项目所引起的水土流失。
表1.3-2                           省（区、市）土地利用现状调查表
                                                                                      单位：ha
	县名
	总面积
	基本农田
	林地
	草地
	荒山荒坡
	水域
	非生产用地
	难利用地
	林草覆盖度%
	森林覆盖率%

	
	
	小    计
	水田
	梯坪地
	坝地
	坡耕地
	小   计
	有林地
	经果林
	疏残林
	幼林
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	其中>25º
	
	小计
	用材林
	薪碳林
	小计
	经济 林
	果木林
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表2-3-2。
表1.3-3                        省（区、市）水土保持工程措施现状调查表
	县名
	总面积(km2)
	水土流失面积（km2）
	治理措施(ha)
	治理度(%)
	小型水库
	小型水利水保工程
	备注

	
	
	
	基本农田
	水保林
	经果 林
	种草
	封禁管育
	保土耕作
	其他
	合计
	保存面积
	占总面积
	占流失面积
	座数
	总库容
	淤积库容
	蓄水量
	塘堰
	谷坊
	淤地坝
	拦沙坝
	蓄水池
	灌排水渠
	水平截水沟
	沉沙凼
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	数量
	容积
	
	
	
	数量
	容积
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	座
	万m3
	万m3
	万m3
	座
	m3
	座
	座
	座
	口
	m3
	km
	km
	个
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表2-3-3。
1.4  经济社会

表1.4-1                    省（区、市）山洪灾害防治区小流域特征统计表

	小流域编号
	小流域名称
	面积(km2)
	人口(人)
	耕地面积（亩）
	国内生产总值（万元）
	工业总产值（万元）
	农业总产值（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注:本表为“地形地质区划技术细则”中要求填写的表格，
表1.4-2           省（区、市）山洪灾害防治区主要社会经济指标统计表（2000年）
	地级市名称
	县 (市、区)
名称
	土地面积(km2)
	人口（万人）
	耕地面积
（亩）

	国内生产总值(万元)
	工业总产值(万元)
	农业总产值(万元)
	粮食总产值（t）

	
	
	
	总人口
	其中
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	城镇人口
	农村人口
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省山洪灾害防治区合计
	
	
	
	
	　
	
	
	
	

	其中
	重点防治区
	共计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其中 
	一级重点防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	二级重点防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一般防治区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	全 省 合 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


注: （1）本表对技术大纲附表2-5-1作适当简化调整； 国内生产总值、工业总产值、农业总产值均按2000年当年价填报。

（2）以小流域为单位调查山洪灾害防治区主要社会经济指标，统计汇总到县(市、区)后填写此表。

（3）“全省山洪灾害防治区合计”项为全省本次规划范围内社经指标之和；“全省合计”项为全省的社经指标之和。

     表1.4-3       省（区、市）山洪灾害威胁区主要社会经济指标统计表（2000年）
	地级市名称
	县 (市、区)
名称
	涉及乡镇数量(个)


	土地面积(km2)
	人口（万人）
	耕地面积
（亩）

	国内生产总值(万元)
	工业总产值(万元)
	农业总产值(万元)
	粮食总产值（t）

	
	
	
	
	总人口
	其中
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	城镇人口
	农村人口
	
	
	
	
	

	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省山洪灾害威胁区合计
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：（1）本表对技术大纲附表2-5-2作适当简化； 

（2）以小流域为单位调查山洪灾害威胁区主要社会经济指标，统计汇总到县(市、区)后填写此表。

表1.4-4      省（区、市）山洪灾害威胁区主要工矿企业调查统计表(2000年)
	地级市

名称
	县（市、区）

名称
	工矿企业个数(个)
	职工人数(人)
	年产值(万元)
	年净产值(万元)
	固定资产(万元)
	流动资产(万元)
	基本情况说明

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省合计
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表对技术大纲附表2-5-3作适当简化；表中固定资产为2000年的帐面价值。

（2）以小流域为单位调查山洪灾害威胁区内工矿企业情况，统计汇总到县（市、区）后填写此表。

表1.4-5             省（区、市）山洪灾害威胁区重要基础设施调查统计表(2000年)
	地级市名称
	县（市、区）

名称
	过境公路
	过境铁路
	桥梁

	
	
	条数
	等级
	长度

(km)
	固定资产

(万元)
	条数
	长度

(km)
	固定资产

(万元)
	座数
	长度

(km)
	固定资产

(万元)

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　
	　
	　


注：(1) 本表为技术大纲附表2-5-4；表中固定资产为2000年的帐面价值。

（2）以小流域为单位调查山洪灾害威胁区内基础设施情况，统计汇总到县（市、区）后填写此表。
续表1.4-5（1）             省（区、市）山洪灾害威胁区重要基础设施调查统计表（2000年）
	地级市名称
	县（市、区）

名称
	输电设施
	通讯设施
	水利设施

	
	
	条数
	等级
	长度

（km）
	固定资产

(万元)
	座数

	长度（km）
	固定资产

(万元)
	座数
	固定资产

(万元)

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	　
	　
	　
	　
	　
　
	　
	　
	　
	　


注：本表为技术大纲附表2-5-4-1。

续表1.4-5（2）          省（区、市）山洪灾害威胁区重要基础设施调查统计表（2000年）
	地级市名称
	县（市、区）

名称
	市政公用设施

	
	
	自来水
	市镇道路
	市镇管线
	公园
	广场

	
	
	座数
	固定资产

(万元)
	长度

（km）
	固定资产

(万元)
	长度

（km）
	固定资产(万元)
	座数
	固定资产

(万元)
	座数
	固定资产

(万元)

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：本表为技术大纲附表2-5-4-2。

1.5  灾害损失

表1.5-1                   省（区、市）历年山洪灾害损失调查统计表

	受灾年份
	受灾面积

（km2）
	受灾耕地

（亩）
	受灾人口

（人）
	死亡人口

（人）
	受灾损失（万元）（当年价）                 
	备注

	
	
	
	
	
	农村
	城镇
	合计
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


 注：本表对技术大纲附表2-6-1作适当简化；历年山洪灾害损失包括受灾当年山洪及其诱发的泥石流和滑坡的全部损失。

表1.5-2           省（区、市）    典型县主要年份山洪灾害损失调查统计表

2000年基本情况：全县（市、区）土地面积     km2，耕地面积   亩，总人口    人。

	受灾年份
	受灾历时（天）
	受灾面积（km2）
	受灾耕地（亩）
	受灾人口（人）
	死亡人口（人）
	受灾损失（万元）（当年价）
	抢险救灾费用（万元）（当年价）
	备注

	
	
	
	
	
	
	农村
	城镇
	合计
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注: 本表对技术大纲附表2-6-1作适当简化；选取受山洪灾害影响严重且损失大的县（市）进行调查。

表1.5-3         省（区、市）   典型区域山洪灾害特性调查表

所在县（市、区）及乡镇名称：                         
	项        目
	数    量
	说    明

	1. 乡镇土地面积(km2)
	　
	　

	2. 乡镇耕地面积（亩）
	
	

	3. 乡镇总人口（人）
	
	

	其中: 城镇人口(人) 
	
	

	农村人口(人) 
	
	

	4. 可能受灾面积(km2)
	　
	　

	5. 可能受灾耕地(亩)
	　
	　

	6. 可能受灾人口(人)
	　
	　

	其中: 城镇人口(人) 
	　
	　

	农村人口(人) 
	　
	　

	7. 受灾类型（溪河洪水、滑坡、泥石流）
	　
	　

	（1）山洪最高洪水位（m）
	　
	　溪河洪水灾害填写此项

	（2）滑坡体体积（万m3）
	　
	　滑坡灾害填写此项

	（3）泥石流体积（万m3）
	　
	泥石流灾害填写此项　

	8. 转移条件
	　
	　


注：（1）本表即为技术大纲附表2-6-3；受灾类型应根据实际可能发生的情况，分别选溪河洪水、泥石流或滑坡，并确定其相应的灾害等级；（2）结合典型区域山洪灾害防治规划调查统计，此表与表1.5-4配套使用。
表1.5-4       省（区、市）   典型区域山洪灾害直接损失调查明细表
所在县（市、区）及乡镇名称：                ；受灾类型：      
	项         目
	单位
	灾前原有
	灾后尚存
	损失或恢复生产费用(万元)　
	　说    明

	
	
	数量
	价值

(万元)
	数量
	价值(万元)
	
	

	1. 农林牧渔业等
	
	
	
	
	
	
	

	（1）农作物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（2）林业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（3）畜牧业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（4）其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2. 工程设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1） 农田水利
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（2） 公路桥涵
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（3） 供电设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（4） 通信线路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（5） 过境铁路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（6） 过境公路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（7） 市政公用设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3. 居民财产
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	其他包括生产和交通工具、家电家具、衣被、家畜家禽、粮草柴等

	（1）房屋
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	（2）其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4. 企事业财产
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1） 固定资产
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  1）房屋
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2）设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3）其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（2）流动资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	 5. 工矿企业、商业停产停业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）工业年净产值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（2）商业年利税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6. 骨干运输线路中断
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）过境铁路营运净收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	（2）过境公路营运净收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（3）其他运输净收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7. 其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（1）用于防灾抢险费用
	　
　
　
　
　
　
　

	（2）用于救护、转移安置灾民费用
	　
　
　
　
　
　
　

	（3）其他费用
	　
　
　
　
　
　
　


注：本表即为技术大纲附表2-6-4；按2000年生产水平和价格水平填写灾前和灾后财产价值。
1.6  环境

表1.6-1               省（区、市）规划区植被情况统计表
	地级市名称
	县（市、区）名称
	植被类型
	分  布
	覆盖率
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	全省情况
	
	
	
	


注：(1)植被类型包括森林、灌丛、草丛；(2)分布填写植被分布的主要县（市、区），（填写全省情况时填写）；(3)覆盖率填写2002年的数据。
表1.6-2    
    省（区、市）规划区国家及省级重点保护植物统计表

	保护物种中文名
	学  名
	保护级别
	分布位置
	  备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：(1) 本表对技术大纲附表2-7-1作适当调整；（2）保护级别填写国家Ⅰ、Ⅱ或省级；(3)分布位置填写保护物种所在县（市、区）。

表1.6-3        省（区、市）规划区国家及省级重点保护动物统计表

	保护物种中文名
	学  名
	保护级别
	分布位置
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：(1) 本表对技术大纲附表2-7-2作适当调整；(2)保护级别填写国家Ⅰ、Ⅱ或省级；(3)分布位置填写保护物种所在县（市、区）。
表1.6-4      省（区、市）规划区内自然保护区、风景名胜区情况统计表
	名 称
	所在县（市、区）名称
	批准单位
	级别
	保护对象
	面积（公顷）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表对技术大纲附表2-7-3作适当调整。
1.7  防灾措施

表1.7-1         ___省（区、市）监测站点基本情况表

	测站编码
	站名
	站类
	县名
	乡镇
	村
	经度
	纬度
	布设时间
	监测方式
	数据传输方式
	能否正常工作

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：(1)本表即为技术大纲附表2-8-1；测站编码是指各专业国家统一编码；(2)监测类型是指气象站、雨量站、水文站、水位站、泥石流监测站、滑坡监测站等；（3）监测方式填写自动、人工；（4）数据传输方式是指报汛方式或数据报送方式。

表1.7-2        ___省（区、市）通讯设施现状情况表
	地级市名称
	县名
	乡镇数
	村庄数
	与上级通迅设备类型
	通迅设备数量
	有线电话
	移动电话

	
	
	
	
	
	
	未通村数
	已通村数
	未通村数
	已通村数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表2-8-2；通讯设备类型是指无线电台、有线广播、电话或对讲机等。
表1.7-3
 
___省（区、市）山洪灾害警报设施现状情况表
	县名
	乡镇数

（个）
	村庄数

（个）
	警报设备类型
	警报设备数量
	运行情况

	
	
	
	
	
	能正常运行村数（个）
	不能正常运行村数（个）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表2-8-3；警报设备类型是指报警器、高音喇叭、锣、号等。
表1.7-4    ___省（区、市）山洪灾害防灾预案现状调查

	县（自治州）
	乡镇
	村
	组织机构
	避灾预警程序
	临时转移安置方案
	存在问题

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表2-8-4。
表1.7-5  ____省（区、市）已制定的山洪灾害防治政策法规表

	政策法规表名称
	颁布时间

	
	

	
	


注：本表对技术大纲附表2-8-5作适当调整。

表1.7-6         ___省（区、市）山洪灾害防治堤防现状基本情况表
	县名
	堤防长度

（km）
	防御标准
	保护范围
	存在问题

	
	
	
	人口(人)
	面积(km2)
	耕地(亩)
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	全省合计
	
	
	
	
	
	


注：本表对技术大纲附表2-8-6作适当调整；防御标准填写多少年一遇。

表1.7-7   ___省（区、市）山洪灾害防治护岸工程现状基本情况表

	县名
	护岸长度（km）
	建设时间
	保护对象
	存在问题

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	全省合计
	
	
	
	


注：本表对技术大纲附表2-8-7作适当简化。

表1.7-8       ____省（区、市）病险水库现状基本情况

	水库名称
	所在河流
	所在乡村
	建库时间
	总

库容(m3)
	调洪库容(m3）
	设计

洪水位

(m)
	校核

洪水位

(m)
	坝顶高程

(m)
	坝型
	坝体材料
	病险情况
	溃坝可能造成的灾害
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省规划范围内有小（一）型水库    座，小（二）型水库    座，其中纳入规划的需除险加固的小（一）型病险水库    座，小（二）型病险水库    座。


注：（1）本表即为技术大纲附表2-8-8；填写纳入规划的需进行除险加固的小（一）、小（二）型病险水库。

（2）“溃坝可能造成的灾害”栏用文字说明受影响的人口、财产、公共设施（公路、铁路等）。

   (3) 水位注明高程体系。

表1.7-9     ____省（区、市）滑坡治理工程基本情况表
	滑坡名称
	所在行政区
	经度
	纬度
	已采取的措施
	实施时间
	规模
	效果

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表2-8-9。
2  规划成果表

2.1  监测、通信及预警系统规划

表2.1-1           省（区、市）规划雨量站网一览表

	序号
	水系
	河名
	站名
	位置
	测站地点
	备注

	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表2.1-2         省（区、市）规划气象监测系统测站一览表

	序号
	站名
	位置
	测站

地点
	观测项目
	备注

	
	
	东经
	北纬
	
	雨量
	气压
	温度
	湿度
	风速
	风向
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表4-2-1。
表2.1-3         省（区、市）气象监测系统设备配置汇总表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	费用（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表4-2-2。
表2.1-4         省（区、市）规划水文监测系统测站一览表

	序号
	水系
	河名
	站名
	站别
	位置
	测站

地点
	观测项目
	集水
面积（km2）
	实测最大流量（m3/s）
	备注

	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	雨量
	水位
	流量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表4-2-3。
表2.1-5        省（区、市）水文监测系统设备配置汇总表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	费用（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表4-2-4。
表2.1-6        省（区、市）泥石流监测系统设备配置总汇表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	费用（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表4-2-5。

表2.1-7         省（区、市）滑坡监测系统设备配置汇总表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	费用（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表4-2-6。
表2.1-8        省（区、市）通信系统设备配置汇总表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	费用（万元）

	一
	监测站至县级专业部门通信
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	警报传输及信息反馈通信网
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表4-3-1。
表2.1-9

___省（区、市）规划警报设施配置汇总表
	警报设备名
	单位
	警报设备数量
	费用(万元)

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2  山洪沟和泥石流沟治理规划

表2.2-1        ___省（区、市）山洪沟与泥石流沟治理措施规划表

	县名
	类别
	拦沙坝(座)
	淤地坝(座)
	滚水坝(座)
	丁字坝(座)
	谷坊(座)
	河堤(km)
	排洪渠(km)
	其它
	工程量(万m3)
	绿化长度（km）
	绿化株数（万株）

	*县
	山洪沟
	重点

防治区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	一般

防治区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泥石流沟
	重点

防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	一般

防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*县
	山洪沟
	重点

防治区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	一般

防治区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泥石流沟
	重点

防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	一般

防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表7-2-1。
表2.2-2   ___省（区、市）山洪沟与泥石流沟治理投资估算表       单位：万元
	县名
	类别


	拦沙坝
	淤地坝
	滚水坝
	丁字坝
	谷坊
	河堤
	排洪渠
	绿化
	其它
	合计

	*县
	山洪沟　
　
	重点

防治区　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	一般

防治区　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泥石流沟　
　
	重点

防治区　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	一般

防治区　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*县
	山洪沟　
　
	重点

防治区　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	一般

防治区　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泥石流沟　
　
	重点

防治区　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	一般

防治区　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表7-2-2。
2.3  病险水库除险加固规划

表2.3-1        ___省（区、市）病险水库除险加固规划汇总表

	县名
	水库座数（座）
	加固措施
	投资（万元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	全省
	合计
	
	
	

	
	其中
	重点防治区
	
	
	

	
	
	一般防治区
	
	
	


注：本表即为对技术大纲附表8-2-1作适当调整。

2.4  滑坡治理规划

表2.4-1         省（区、市）滑坡防治规划工程量及投资表
	县名
	滑坡名称
	工程措施
	投资（万元）

	
	
	
	

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	全 省 合 计
	
	

	其中：重点防治区
	
	

	      一般防治区
	
	


注:①本表对技术大纲附表9-2-1作适当调整；
   ②工程措施主要有：冲沟改道、排水、护坡、减重反压、抗滑挡墙、抗滑桩、锚固、抗滑键、灌浆等；


2.5  山坡水土保持规划

表2.5-1        省（区、市）山坡水土保持防治措施规划工程量表
	县名
	总

面积(km2)
	流失

面积(km2)
	治理措施（ha）
	小型水利水土保持工程措施

	
	
	
	基本农田
	水保林
	经果林
	种草
	封禁管育
	保土耕作
	小计
	塘堰(座)
	淤地坝(座)
	谷坊(个)
	拦沙坝(座)
	沉沙凼(个)
	灌排渠(km)
	节流沟(km)
	蓄水池(个)

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	全省合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：重点防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     一般防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表10-2-1。

表2.5-2        省（区、市）山坡水土保持防治投资概算表        单位：万元
	县名
	小计
	基本农田
	水保林
	经果林
	种草
	封禁管育
	保土耕作
	塘堰
	淤地坝
	谷坊
	拦沙坝
	沉沙凼
	灌排渠
	节流沟
	蓄水池

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：重点防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     一般防治区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表10-2-2。

2.6  典型区域山洪灾害防治规划

表2.6-1      省（区、市）    地级区（市）    县典型区各站临界雨量成果表

	序号
	站名
	所在河流
	山洪类型
	1小时临界雨量
	3小时临界雨量
	6小时临界雨量
	12小时临界雨量
	24小时临界雨量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：用单站临界雨量法推算临界雨量的填此表。三种灾害中该区域可能会有两种或三种，山洪类型填主要的类型，并在备注中加以说明，如果不同灾害的临界雨量是分别分析计算且存在差别，应分别填写。

表2.6-2       省（区、市）    区（市）    县典型区最大1小时设计雨量成果表

	序号
	区域名称
	区域面积
	山洪沟条数
	山洪类型
	2%设计雨量
	5%设计雨量
	10%设计雨量
	20%设计雨量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2.6-3       省（区、市）    区（市）    县典型区最大3小时设计雨量成果表

	序号
	区域名称
	区域面积
	山洪沟条数
	山洪类型
	2%设计雨量
	5%设计雨量
	10%设计雨量
	20%设计雨量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2.6-4       省（区、市）    区（市）    县典型区最大6小时设计雨量成果表

	序号
	区域名称
	区域面积
	山洪沟条数
	山洪类型
	2%设计雨量
	5%设计雨量
	10%设计雨量
	20%设计雨量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2.6-5       省（区、市）    区（市）    县典型区最大24小时设计雨量成果表

	序号
	区域名称
	区域面积
	山洪沟条数
	山洪类型
	2%设计雨量
	5%设计雨量
	10%设计雨量
	20%设计雨量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2.6-6      省（区、市）   地级区（市）   县典型区山洪灾害风险区经济状况表

	风险程度
	人口

（人）
	耕地面积（亩）
	农业产值（万元）
	公路长度（km）
	铁路长度

（km）
	工矿企业

（个数）
	可能损失

（万元）

	危险区
	
	
	
	
	
	
	

	警戒区
	
	
	
	
	
	
	


表2.6-7            典型区域山洪防治措施规划工程量表

	县
名称
	山洪沟
名称
	搬迁
	退耕还草
（m2）
	堤防（km）
	河道

疏浚（km）
	水库（座）
	拦砂坝（座）
	护岸（km）
	谷坊（个）
	排洪渠道（km）
	其它

	
	
	人口（人）
	房屋（m2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表11-2-1。

表2.6-8          典型区域山洪防治措施投资估算表            单位：万元
	县
名称
	山洪沟
名称
	搬迁
	退耕还草
	堤防
	河道疏浚
	水库
	拦砂坝
	护岸
	谷坊
	排洪渠道
	监测通信预警系统、防灾预案编制等
	其它
	小计

	
	
	人口
	房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表对技术大纲附表11-2-2作适当调整。

表2.6-9                        典型区域泥石流灾害防治规划工程量表

	县名称
	泥石流沟名称
	水保林(ha)
	水保草(ha)
	退耕还林(ha)
	等高耕作(ha)
	水田变旱地(ha)
	堆积扇开发(ha)
	排导槽(个)
	导流堤(km)
	拦砂坝(座)
	谷坊(个)
	排洪渠道(km)
	梯田建设(ha)
	挡土墙(km)
	其它工程措施
	搬迁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人口(人)
	房屋(m2)

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　

	合计　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　


注：本表对技术大纲附表11-3-1作适当调整。

表2.6-10                           典型区域泥石流灾害防治措施投资估算表                     单位：万元
	县名称
	泥石流沟名称
	投资小计
	水保林
	水保草
	退耕还林
	等高耕作
	水田变旱地
	堆积扇开发
	排导槽
	导流堤
	拦砂坝
	谷坊
	排洪渠道
	梯田建设
	挡土墙
	其它工程措施
	搬迁
	监测通信预警系统、防灾预案编制等

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	

	合计　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	


注：本表对技术大纲附表11-3-2作适当调整；各类工程措施根据各典型区域具体规划措施填写。

表2.6-11             典型区域滑坡灾害防治规划投资表
	县名
	工程措施

(万元)
	搬迁
	监测通信预警系统、防灾预案编制等
	投资
（万元）

	
	
	人口(人)
	房屋(间)
	投资（万元）
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	
	　
	　


注：本表对技术大纲附表13-3-1作适当调整。

	表2.6-12             山洪灾害典型区域城乡居民点现状调查表
	
	

	乡镇名
	乡镇规模
	山洪灾害类型
	灾害损失
	受灾程度

	
	面积
	人口
	房屋
	工矿企业
	财产
	
	受灾面积
	受灾人口
	死亡人口
	财产损失
	

	
	（km2）
	（人）
	（m2）
	（个）
	（元）
	
	（km2）
	（人）
	（人）
	（万元）
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表即为技术大纲附表11-5-1；山洪灾害类型分山洪、泥石流、滑坡三种；受灾程度为严重、一般。


表2.6-13          山洪灾害典型区域城乡居民点防灾规划投资表
	乡镇名称
	灾害类型
	非工程措施
	工程措施
	总投资（万元）
	备注

	
	
	项目
	单位
	数量
	投资 

（万元）
	项目
	单位
	数量
	投资

（万元）
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：本表即为技术大纲附表11-5-2。
2.7  环境影响分析

表2.7-1        山洪灾害防治规划公众参与状况表

	 
	类   别
	人  数（人）
	所占百分比（%）

	文化程度
	大专及以上
	
	

	
	中专
	
	

	
	中学
	
	

	
	小学及其它
	
	

	性    别
	男
	
	

	
	女
	
	

	职    业
	干部
	
	

	
	工人
	
	

	
	农民
	
	

	
	其它
	
	

	年    龄
	40岁及以上
	
	

	
	40岁以下
	
	

	民    族
	汉族
	
	

	
	少数民族
	
	


注：本表即为技术大纲附表12-6-2。
表2.7-2                公众意见统计表

	问题
	意          见
	回答人数（人）
	分类人数（人）
	百分比（%）

	1
	溪河洪水
	
	
	

	
	泥石流
	
	
	

	
	滑坡
	
	
	

	
	其它
	
	
	

	
	没有
	
	
	

	2
	植被破坏
	
	
	

	
	耕作方式不当
	
	
	

	
	坡地开荒
	
	
	

	
	乱弃乱堆
	
	
	

	
	其它
	
	
	

	3
	植被破坏
	
	
	

	
	水土流失
	
	
	

	
	饮水困难
	
	
	

	
	山洪灾害
	
	
	

	
	其它
	
	
	

	4
	财产损失
	
	
	

	
	人员伤亡
	
	
	

	
	生态环境破坏
	
	
	

	
	其它
	
	
	

	5
	非工程措施
	
	
	

	
	工程措施
	
	
	

	
	其它
	
	
	


注：本表即为技术大纲附表12-6-3。
2.8  投资估算

表2.8-1     省（区、市）山洪灾害防治规划投资汇总表
	工程类别
	规模
	投资（万元）

	
	单位
	数量
	

	非工程措施
	监测系统
	　
	　
	　

	
	通信系统
	　
	　
	　

	
	预警系统
	　
	　
	　

	
	搬迁
	
	
	

	
	其他
	
	　
	　

	工程措施
	山坡水土保持
	km2
	
	

	
	山洪沟治理
	km
	　
	　

	
	泥石流沟治理
	处（m3）
	　
	　

	
	滑坡治理
	处
	　
	　

	
	病险水库除险加固
	座
	　
	　

	合计
	　
	　
	　


注：本表对技术大纲附表13-3-1作适当调整；非工程措施、工程措施根据各省（区、市）具体情况填写；


表2.8-2         省（区、市）山洪灾害防治规划近期投资汇总表
	工程类别
	规模
	投资（万元）

	
	单位
	数量
	

	非工程措施
	监测系统
	　
	　
	　

	
	通信系统
	　
	　
	　

	
	预警系统
	　
	　
	　

	
	搬迁
	
	
	

	
	其他
	
	　
	　

	工程措施
	山坡水土保持
	km2
	
	

	
	山洪沟治理
	km
	　
	　

	
	泥石流沟治理
	处（m3）
	　
	　

	
	滑坡治理
	处
	　
	　

	
	病险水库除险加固
	座
	　
	　

	合计
	　
	　
	　


注：本表对技术大纲附表13-3-2作适当调整；非工程措施、工程措施根据各省（区、市）具体情况填写；


附件二

对规划报告附图的要求

一、对各省（区、市）制图的总体要求

1、各省（区、市）包含全省（区、市）整个范围的图以长江委分发给各省（区、市）的1：25万数值地形图为基础底图制作，成图的比例尺为1：50万～1：200万（根据面积大小合理确定）；

2、不同类型的工程，根据国家标准图示，采用不同的图例表示；

3、对同类工程，按已建、在建、规划2010年水平年和规划2020年水平年，分别采用黑、绿、红、黄四种不同的颜色加以区分。

二、各省（区、市）需提交的图

1、____省（区、市）最大1小时、3小时、6小时、24小时暴雨极值等值线图

2、____省（区、市）1小时、3小时、6小时、24小时暴雨均值等值线图

3、____省（区、市）临界雨量分布图

    要求：图中注明所分区域名称。

4、____省（区、市）降雨区划图

5、____省（区、市）溪河洪水及其诱发的泥石流、滑坡灾害点分布图

6、____省（区、市）溪河洪水及其诱发的泥石流、滑坡易发程度分布图

7、____省（区、市）溪河洪水及其诱发的泥石流、滑坡高、中、低易发区地层岩性饼状图

8、____省（区、市）溪河洪水及其诱发的泥石流、滑坡高、中、低易发区地貌饼状图

9、____省（区、市）溪河洪水及其诱发的泥石流、滑坡高、中、低易发区坡度饼状图

10、____省（区、市）经济社会区划图
11、____省（区、市）山洪灾害防治区分布图

要求：各省（区、市）山洪灾害防治区采用黄颜色表示。

12、____省（区、市）山洪灾害重点防治区分布图

要求：（1）本图在前述“____省（自治区、直辖市）山洪灾害防治区分布图”基础上制作；

（2）各省（区、市）山洪灾害一级、二级重点防治区分别采用深红色、浅红色表示。

13、____省（区、市）水土流失现状图

14、____省（区、市）水土保持三区（重点预防保护区、重点治理区和重点监督区）划分图
15、____省（区、市）____典型区域山洪灾害防治规划总体布置图

要求：（1）图包括的范围为本典型区域的全部范围；标示出已建和规划防治措施；

（2）成图比例尺根据面积大小合理确定，一般采用1：5万～1：10万。

16、____省（区、市）____典型区域山洪灾害风险图

要求：（1）绘制典型区域受山洪威胁的村镇、居民点或重要基础设施（铁路、公路、厂矿等）附近河段的山洪灾害风险图；

（2）危险区采用红色表示，警戒区采用黄色表示；图中需标示受山洪威胁的村镇、居民点或重要基础设施（铁路、公路、厂矿等）的位置；

（3）图要求能明确区分危险区、警戒区范围，比例尺根据各地情况合理采用。

17、____省（区、市）山洪灾害防治规划监测系统站网分布图

要求：用不同的图例标明规划雨量站网、气象站网、水文站网、泥石流监测站网、滑坡监测站网；需标明已建监测站。

18、____省（区、市）山洪灾害防治规划通信系统网络结构图

    19、____省（区、市）山洪灾害警报系统分布图。

20、____省（区、市）山洪灾害防治规划除险加固病险水库分布图

21、____省（区、市）需采取工程措施治理的山洪诱发的滑坡分布图

22、____省（区、市）山洪灾害防治规划区域重要环境敏感区分布图

要求：以各省山洪灾害防治规划图或区划图为底图，标注环境敏感区位置及名称。图例如下：

	表示符号
	颜色
	文字说明
	例      如

	●
	草绿色
	在符号旁边用文字标注敏感区名称
	●××侯鸟自然保护区


注：环境敏感区定义见《建设项目环境保护分类管理名录》（国家环保总局令第14号，2002年10月13日），只标注可能受规划影响的环境敏感区。
23、____省（区、市）山洪灾害防治规划总体布置图









































































PAGE  
4

